TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Título do projeto

FieldOps - Plataforma de Inspeção em Campo

Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral Desenvolver e demonstrar uma plataforma integrada para configurar, planejar, executar, sincronizar, revisar e auditar inspeções técnicas em campo de forma padronizada, segura e rastreável. Objetivos específicos - Substituir formulários em papel, planilhas e registros informais por um fluxo digital integrado. - Disponibilizar checklists dinâmicos com fotos, QR Code, localização, observações e não conformidades. - Permitir execução offline, retomada do trabalho e sincronização sem duplicidade de registros. - Oferecer à supervisão recursos de cadastro, agendamento, acompanhamento, revisão e aprovação.

Justificativa do projeto (benefícios)

As inspeções em campo exigem padronização, rastreabilidade e disponibilidade das informações, inclusive em locais sem conexão. Processos baseados em papel, planilhas e mensagens aumentam o risco de perda de dados, preenchimento incompleto, ausência de evidências e demora na revisão. O FieldOps conecta o trabalho do técnico à gestão administrativa, associa respostas a evidências, usuário, equipamento, data e localização e reduz o intervalo entre a execução e a disponibilidade do resultado.

Premissas

- Android será a plataforma mobile prioritária para validação. - Cada inspeção terá um técnico responsável e será revisada por um supervisor. - Equipamentos poderão ser identificados por QR Code único. - As inspeções utilizarão modelos previamente configurados e versionados. - Dados não sincronizados permanecerão armazenados no dispositivo após o fechamento do aplicativo. - A API será o sistema oficial de registro após a sincronização.

Breve descrição do projeto

O projeto contempla um aplicativo mobile para técnicos, uma interface administrativa web para administradores e supervisores, uma API REST centralizadora das regras de negócio e uma infraestrutura de dados composta por PostgreSQL, SQLite e armazenamento de evidências. No fluxo do MVP, o supervisor configura o modelo, agenda e atribui a inspeção; o técnico executa o checklist, registra evidências e sincroniza os dados; por fim, o supervisor revisa e aprova, reprova ou solicita correção.

Patrocinador (sponsor)

Professor responsável / coordenação acadêmica - a validar.

Estimativa de investimentos

Orçamento financeiro ainda não definido. O MVP acadêmico utilizará prioritariamente ferramentas open source, licenças educacionais, ambientes locais e camadas gratuitas. Custos eventuais de hospedagem, armazenamento, publicação mobile ou serviços externos dependerão de aprovação prévia.

Estimativa de prazo

16 semanas, alinhadas ao calendário acadêmico: iniciação e refinamento; fundação técnica; fluxos essenciais; execução em campo; integração e revisão; estabilização, documentação e demonstração final.

Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

- Escopo do MVP priorizado e controlado pelos gerentes do projeto. - Contrato da API definido e documentado antecipadamente em OpenAPI. - Integração incremental entre mobile, web, backend e infraestrutura de dados. - Persistência local, outbox e operações idempotentes validadas em cenários offline. - Testes em dispositivo Android real para câmera, QR Code, localização e sincronização. - Uso de Git, branches, pull requests, revisão de código e testes dos fluxos críticos. - Demonstrações incrementais e comunicação frequente de riscos e impedimentos.

Principais riscos

- Conflitos ou perda de dados durante a sincronização offline. - Integração tardia entre aplicativo mobile, interface web e API. - Escopo excessivo em relação ao prazo acadêmico. - Falhas de permissão em câmera, localização ou armazenamento. - Upload lento ou instável de evidências fotográficas. - Falhas de segurança, acesso indevido ou cobertura insuficiente de testes.

Restrições

- Prazo condicionado ao calendário acadêmico e à disponibilidade dos integrantes. - Uso prioritário de ferramentas gratuitas, educacionais ou de baixo custo. - Validação obrigatória do aplicativo na plataforma Android. - MVP limitado ao fluxo principal, sem escala corporativa ou integrações externas complexas. - Captura de câmera, localização e arquivos condicionada às permissões do dispositivo.

Interessados no projeto (stakeholders)

Patrocinador acadêmico/professor; gerentes do projeto; equipes mobile, backend, web e testes; administradores; supervisores; técnicos de campo; clientes atendidos e usuários responsáveis pela operação.

Comitê Executivo

Patrocinador acadêmico / professor responsável, os cinco gerentes do projeto e representantes das equipes técnicas e de supervisão quando convocados.

Gerentes do Projeto

Victor Toledo; José Eduardo; Giovani Miomoto; Luciano Menezes; Tobias Perassi.

Elaborado por: Gerentes do Projeto FieldOps Victor Toledo - Assinatura: ______________________________ José Eduardo - Assinatura: ______________________________ Giovani Miomoto - Assinatura: ____________________________ Luciano Menezes - Assinatura: ____________________________ Tobias Perassi - Assinatura: _____________________________ Data: 15/08/2026

Aprovado por: Patrocinador acadêmico / professor responsável Data: _____/_____/________ Assinatura: ______________________________________________